# Приложение № 2

# ПРОЕКТ

# Муниципальный контракт № ___

на выполнение работ по уборке,санитарной очистке территории и содержанию установленного на ней оборудования в границах муниципального образования пос.Смолячково

| Санкт-Петербург | «____» ______________ 2011 г. |
| --- | --- |

Местная администрация муниципального образования пос. Смолячково, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Местной администрации Т.И.Гуниной, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.	«Заказчик» поручает и оплачивает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по выполнению работ по уборке, санитарной очистке территории и содержанию установленного на ней оборудования в границах муниципального образования пос.Смолячково в летний период, согласно Адресной программе (приложение № 1) и Перечню установленного оборудования (приложение № 2) в соответствии с Регламентом работ

по уборке, санитарной очистке и текущему содержанию оборудования (приложение № 3).

1.2.	Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол единой комиссии Местной администрации муниципального образования пос. Смолячково от___________2011 года № ______.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1.	Стоимость поручаемых «Исполнителю» по настоящему Контракту работ определяется на основании Расчета стоимости работ (приложение № 5), по предложенным нормативам (приложение № 4), являющегося неотъемлемой частью Контракта, в сумме ________________________________________________________________________________________, в том числе НДС______________________________________________.

2.2.	Коэффициента снижения составляет___________.

2.3.	Расчет стоимости работ производится на основании рассчитанных Заказчиком предельных нормативов с учетом видов покрытий и размера площадей территорий, подлежащих уборке и санитарной очистке , а также с учетом понижающего коэффициента, который определяется путем соотношения начальной (максимальной) цены контракта к стоимости, рассчитанной Исполнителем по предложенным им нормативам.

2.4.	Цена Контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе исполнения Контракта. Если в процессе выполнения работ фактические затраты «Исполнителя» окажутся выше затрат согласованных «Сторонами» в настоящем Контракте, «Исполнитель» не имеет права требовать от «Заказчика» каких-либо доплат или пересмотра цены Контракта.

В случаях, когда при сдаче –приемке обнаружено невыполнение части работ или выполнение их ненадлежащим образом, этот объем работ исключается из оплаты, что может повлечь за собой уменьшение стоимости контракта.

2.5.	Расчеты за выполненные работы производятся на основании подписанных актов выполненных работ (Форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3) и счетов-фактур, предъявляемых «Исполнителем».

2.6.	Расчет за выполненные работы производится ежемесячно, на основании подписанных актов выполненных работ и счетов-фактур, предъявляемых «Исполнителем».

2.7.	Оплата за выполненные работы производится по безналичному расчету.

2.8.	Авансирование не предусмотрено.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1.	Начало выполнения работ – 16 апреля 2011 года.

3.2.	Окончание выполнения работ – 15 октября 2011 года.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.	«Исполнитель» обязан назначить в течение 3-х дней с момента подписания настоящего Контракта, ответственное лицо, контролирующее ход исполнения работ по настоящему Контракту, официально известив об этом «Заказчика» в письменном виде с указанием должности, Ф.И.О., квалификационных данных и полномочий ответственного лица. Такой представитель должен иметь необходимую квалификацию для организации производства работ и обеспечения качества выполняемых работ в соответствии со СНиП.

4.2.	«Исполнитель» обязан выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта весь комплекс работ в объеме, предусмотренном Регламентом выполнения работ (приложение № 3) на территории, определенной Адресной программой (приложение № 1) с надлежащим качеством.

4.3.	«Исполнитель» обязан соблюдать:

- Требования действующего законодательства об охране окружающей среды.

- Санитарные правила и экологические требования, предъявляемые к выполняемым работам;

- Правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности (СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство».)

- Правила обращения со строительными отходами в СПб, утвержденными Распоряжением Администрации СПб от 15.05.03г. №1112-раденными Распоряжением Администрации СПб от 15.05.03г. овить производство работ, до ликвидации Подрядчиком нарушений..

- Правила уборки, обеспечения чистоты и порядка на территории СПб ( пункт 4.12), утвержденные Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16.10.07г. №1334.

- Правила содержания, охраны и производства работ в зоне зеленых насаждений и положении о порядке возмещения ущерба, нанесенного зеленому фонду Санкт-Петербурга и на территориях, подчиненных Санкт-Петербургу», утвержденные Распоряжением Мэра СПб от 15.06.93г. №442-р.

4.4.	«Исполнитель» обязан при производстве работ руководствоваться нормами СНиП III-10-75 «Благоустройство территории», другими нормативными актами, регулирующими деятельность по уборке и санитарной очистке территорий. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований СНиП и нормативных документов, указанных в п.4.3 настоящего контракта.

«Исполнитель» обязан содержать убираемые территории свободными от отходов, образующихся при производстве работ и обеспечивать их своевременный вывоз. «Исполнитель» обязан обеспечить чистоту выезжающего с объекта транспорта.

4.5.	«Исполнитель» для осуществления работ по вывозу бытового мусора и ликвидации стихийных свалок обязан иметь лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению бытовых отходов.

«Исполнитель» самостоятельно осуществляет проверку заполняемости бытовых контейнеров, установленных на оборудованных контейнерных площадках и ведет учет вывезенного мусора с указанных контейнеров.

Данные учета (справка) ежемесячно представляются Заказчику вместе с актом выполненных работ за месяц.

4.6.	«Исполнитель» обязан выполнять работы с применением машин и механизмов, методов и технологий, обеспечивающих качество работ и безопасность при производстве работ.

4.7.	«Исполнитель» обязан обеспечивать сохранность сетей и колодцев, принадлежащих сетевым службам или владельцам территорий.

4.8.	«Исполнитель» обязан принимать участие в работе по проведению контрольного обмера «Заказчиком».

4.9.	«Исполнитель» обязан регулярно информировать «Заказчика» по его конкретному запросу о состоянии дел по исполнению настоящего Контракта, а также своевременно письменно информировать «Заказчика» о любых существенных изменениях в работе, а также обо всех ситуациях, способных повлечь за собой невозможность исполнения обязательств, взятых на себя «Исполнителем».

4.10.	«Исполнитель» обязан принимать, рассматривать давать письменные ответы по результатам рассмотрения претензий и по устранению указанных нарушений в течение 5 дней с момента получения претензий от «Заказчика».

4.11.	«Исполнитель» обязан в минимально возможный срок, за счет собственных средств, устранять дефекты и иные выявленные недостатки по получении от «Заказчика» мотивированной письменной претензии относительно качества работ выполненных «Исполнителем», или несоответствия ее условиям настоящего Контракта.

4.12.	«Исполнитель» обязан возмещать материальный и моральный ущерб, нанесенный в процессе выполнения работ третьим лицам.

4.13.	«Исполнитель» обязан принимать участие в сборе и уточнении информации о территории, подлежащей уборке, в частности уточнения видов покрытий, а также видов и количества объектов оборудования, установленных на данной территории, для внесения изменений в приложения №1, № 2 к контракту.

4.14.	«Заказчик» обязан уведомить «Исполнителя» о назначении (смене) ответственного представителя, осуществляющих надзор и контроль выполнения работ по настоящему Контракту.

4.15.	«Заказчик» обязан произвести оплату работ в порядке и в сроки, указанные в разделе II настоящего Контракта, в случае выполнения « Подрядчиком» условий контракта.

4.16.	«Заказчик» обязан подписать акты выполненных работ, предъявленные «Исполнителем» не позднее 5 календарных дней после представления, в случае если работы выполнены качественно, и объемы работ, указанные в актах соответствуют фактически выполненным. В случае выявления «Заказчиком» несоответствия объемов, указанных в актах (КС-2) с фактическими, а также несоответствия применяемых при расчете нормативов, предусмотренных сметой, «Заказчик» обязан в течение трех рабочих дней после предъявления акта уведомить об этом «Исполнителя».

4.17.	«Заказчик» имеет право в любое время проверить ход и качество выполняемых работ без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность «Исполнителя».

4.18.	Работы, выполненные «Исполнителем» с отклонениями от требований технического задания и иных исходных данных или с иными недостатками не подлежат оплате «Заказчиком» до устранения обнаруженных недостатков.

4.19.	В случае изменения «Исполнителем» объема, состава работ и прочих изменений, без согласования с Заказчиком данные работы «Подрядчику» не оплачиваются.

5. ПРИЕМКА И СДАЧА РАБОТ

5.1.	При приемке выполненных работ «Заказчик» проверяет соответствие их объема и качества требованиям, установленным в настоящем Контракте

5.2.	Приемка и сдача выполненных работ производится представителями «Исполнителя» и «Заказчика» ежемесячно в течение пяти рабочих дней после предъявления «Исполнителем» акта выполненных работ.

5.3.	При сдаче работ «Исполнитель» предъявляются «Заказчику»:

- сертификаты соответствия (заверенные подписью участника и печатью участника в случае ее наличия) на лакокрасочные материалы, применяемые при покраске ограждении газонов и оборудования в соответствии с Перечнем товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 N 1013 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 33, ст. 3899);

- копии документов, подтверждающих факт утилизации отходов;

5.4.	В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ из-за несоответствия результатов работы условиям, оговоренным в Контракте, в течение 2-х рабочих дней составляется двухсторонний акт, а в случае неявки или не подписания « Исполнителем» – односторонним актом с последующим направлением «Исполнителю», с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исправления производятся без дополнительной платы.

5.5.	В течение всего срока выполнения работ проверка выполненных работ производится представителями обеих «Сторон» 2 раза в неделю, а в экстренных случаях ( поступление жалобы, погодные условия) ежедневно.

5.6.	В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки выполненных работ из-за несоответствия условиям, оговоренным в техническом задании и муниципальном контракте, в частности при некачественном или неполном выполнении работ, «Исполнитель» обязан выполнить весь комплекс работ качественно незамедлительно.

5.7.	В случае невыполнения полного состава работ по определенному виду покрытия, либо ненадлежащего содержания установленного оборудования (в соответствии с составленной и утвержденной обеими сторонами дефектно ведомостью) в установленные сроки, в акт выполненных работ стоимость таких работ не включается и Заказчиком не оплачивается.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1.	«Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.	При нарушении «Исполнителем» договорных обязательств он уплачивает «Заказчику»: за несоблюдение сроков выполнения работ, в том числе этапов работ, установленных Регламентом, по настоящему контракту по вине «Исполнителя»; – пени, в размере 0,5% от договорной цены, за каждый день просрочки. При задержке выполнения работ свыше 30 дней размер пени устанавливается 5 % за каждый день просрочки.

6.3.	В случае если качество выполненных по настоящему контракту работ не соответствует требованиям технической документации, работы выполнены «Исполнителем» с отступлениями, ухудшившими результат работы, «Заказчик» вправе потребовать от «Исполнителя» безвозмездного устранения недостатков в минимально возможный срок.

6.4.	Уплата пени или штрафа не освобождает «Исполнителя» от выполнения обязательств в натуре.

6.5.	Споры и разногласия между собой по вопросам, предусмотренным контрактом или в связи с ним, стороны обязуются разрешать путем переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.6.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

6.7.	В случае не исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, «Исполнитель» вправе потребовать уплату пени. Размер пени за каждый день просрочки исполнения обязательств составляет одна трехсотая ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на момент уплаты пени. «Заказчик» освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения данного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине «Подрядчика».

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.1.	Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до момента исполнения «Сторонами» обязательств по настоящему Контракту.

7.2.	Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает «Стороны» от ответственности за его надлежащее исполнение.

7.3.	Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом РФ.

7.4.	Сторона, инициирующая расторжение настоящего контракта, должна направить письменное уведомление с намерением о его расторжении другой стороне.

8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1.	«Стороны» освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Контракту, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

8.2.	Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего Контракта и наступившие помимо воли и желания «Сторон», действия которых «Стороны» не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправдано и целесообразно ожидать от добросовестно действующей «Стороны». К подобным обстоятельствам «Сторон» относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законным порядком.

8.3.	«Сторона» по настоящему Контракту, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую «Сторону» о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, «Сторона», затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

8.4.	В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают «Стороны» от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

8.5.	Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других «Сторон», продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

8.6.	Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, «Стороны» должны договориться о судьбе настоящего Контракта. Если соглашение «Сторонами» не достигнуто, любая из «Сторон» вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт путем направления заказным письмом другой «Стороне» соответствующего извещения.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.

9.1.	Контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.2.	Изменения и дополнения в контракт вносятся по взаимному соглашению «Сторон» в течение 5 дней после поступления от любой «Стороны» в адрес другой, письменного предложения об этом. При изменении условий Контракта заключается дополнительное соглашение.

9.3.	К настоящему контракту имеются Приложения, являющиеся неотъемлемой частью контракта:

- Приложение № 1 «Адресная программа»;

- Приложение № 2 «Перечень установленного оборудования»;

- Приложение № 3 «Регламент работ по уборке, санитарной очистке территории и содержанию установленного на ней оборудования»

- Приложение №4 « Нормативы затрат на выполнение работ по уборке, санитарной очистке территории и содержанию установленного на ней оборудования»

- Приложение № 5 «Расчет стоимости муниципального контракта»

-  Приложение № 6- копия лицензии на осуществление «Исполнителем» деятельности по сбору, транспортировке и размещению отходов.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| «Заказчик»: Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково 197729, Санкт-Петербург, пос.Смолячково, Приморское шоссе, 678 ИНН/КПП 7817032115/781701001 р\с 40204810900000000179 УФК по Санкт-Петербургу (МА МО пос. Смолячково,МА МО пос.Смолячково, лицевой счет 03723002520) БИК 044030001; в ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу. | «Подрядчик»: |
| --- | --- |

XI. ПОДПИСИ СТОРОН

| «Заказчик»: Глава МА МО пос.Смолячково ______________/Т.И.Гунина/ | «Подрядчик»: _______________/__________________/ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к проекту муниципального контракта

Адресная программа

территорий, подлежащих уборке и санитарной очистке

- Описание площадей

1.1.Зона отдыха, расположенная в зоне зеленых насаждений общего пользования (Приморское шоссе, 676-678)- общая площадь 60000 кв.м , можно условно разделить на обустроенную прогулочную часть (до канавы) и менее обустроенную от канавы до границы с пансионатом «Красная Звезда».

В настоящую программу входит часть зоны отдыха в следующих размерах:

Прогулочная часть -около 9000 кв.м:

100 кв.м- тротуар (плитка) в верхней обустроенной части парка

1000 кв. м - дорожки в прогулочной обустроенной верхней зоне парке (набивное покрытие)

500 кв.м- обустроенные газоны (включая клумбы), требующие полива и своевременного покоса

6500 кв.м- территория с естественным травяным покровом

24 кв.м- контейнерная площадка

40000 кв.м- менее обустроенная лесная часть парка, на которых есть набивные дорожки и территории с естественным покрытием.

1.2. Обочины дорог местного значения:

Ул. Тесовая - 1057 м ( от Приморского шоссе до ДОЛ «Юный строитель»)

Пер.П.Морозова -593 м

Ул.Земляничная -236 м

Пер.Приморский - 136 м

Общая протяженность- 2022 м, подлежит уборке по 2 м с каждой из сторон

всего- 8088 кв.м.

1.3.Контейнерные площадки

Ул.Тесовая - 15 кв.м

Пер.Приморский- 15 кв.м

1.4.Детские и спортивные площадки, обустроенные на придомовых территориях

1.4.1.Приморское шоссе, 704а

Детская площадка - 400 кв.м, из них 80 кв.м- тротуарная плитка, 320 кв.м- газон

Спортивная миниплощадка- 200 кв.м- газон

1.4.2. пер.П.Морозова, д.9

Детская площадка «КСИЛ»- 350 кв.м, из них 70 кв.м- газон,

230 кв.м- усовершенствованное покрытие, 50 кв.м- набивное

Детская площадка б/у - 200 кв.м- газон

Спортивная площадка -250 кв.м набивное покрытие

Газоны и клумбы, обустроенные на придомовых территориях -1000 кв.м

- Карточка учета площадей (сводная) для унификации видов работ:

2.1Площади с усовершенствованным покрытием (асфальт, тротуарная плитка) – 410 кв.м

2.2Площади с неусовершенствованным покрытием ( в т. ч. набивные дорожки)- 1300 кв.м

2.3Площади обустроенных искусственных газонов, подлежащих 3-4-х разовому покосу и поливу за летний сезон – 2120 кв.м

2.4Площади газонов с естественным травяным покрытием, подлежащих 2-х разовому покосу (обочины дорог, не имеющих прилегающих тротуаров)- 4044 кв.м ( 8088/2 кв.м)

2.5Площадь территорий с естественным покрытием в лесной зоне, не подлежащих покосу – 46500 кв.м

2.6Площадь контейнерных площадок, подлежащих влажной уборке -54 кв.м

Приложение № 2

к муниципальному контракту

Перечень установленного оборудования

на территории, подлежащий содержанию

- Муниципальный парк (Приморское шоссе, 676-678)

Установленное оборудование:

-беседка уличная

- бум

- раздевалка для пляжа

-спортивный комплекс для стритбола+ турник

-стойки для пляжного волейбола

-тренажер уличный

- памятный знак Ф.А.Смолячкову

- навес сценический

- скамейки ж/бетонные - 5 штук

-скамейки металлические –3 штуки

- природный солярий- 1 штука

- лежаки пляжные -5 штук

- вазоны цветочные – 6 штук

- контейнер для бытового мусора 6 куб.м- 1 штука

- ограждение из рабицы – 190 м

- ограждения газонные -220 м

- щит информационный-1 штука

- Контейнерные площадки

2.1.Ул.Тесовая

Установленное оборудование:

- контейнер для бытового мусора 0,75 куб.м- 3 штуки

2.2.пер.Приморский

Установленное оборудование:

- контейнер для бытового мусора 0,75 куб.м -2 штуки

3. Детские и спортивные площадки, обустроенные на придомовых территориях

3.1.Приморское шоссе, 704а

Установленное оборудование:

- турник

- теннисный стол

- песочница

- игровой комплекс

-качалка «Петушок»

- скамейки металлические – 4 штуки

- вазон цветочный

- ограждения газонные – 100 м

3.2. пер.П.Морозова, д.9

Детская площадка

Спортивная площадка

Установленное оборудовании:

- фирмы «КСИЛ»- новое, 4 элемента, ремонт не предусмотрен

- ограждение детской площадки (подлежит частичному ремонту)

- карусель

- качель- балансир

- игровой комплекс детский

- качель круглая

- щиты-ворота футбольные

- скамейки – 4 штук

- вазоны для цветов – 3 штуки

- ограждения газонные – 150 м

- ограждения спортплощадки

Приложение № 3

к муниципальному контракту

Регламент

работ по уборке, санитарной очистке территории и содержанию

установленного на ней оборудования

Настоящий регламент , включая сроки и периодичность выполнения видов работ, разработан на основании Технологического регламента выполнения работ по комплексной уборке внутриквартальных и дворовых территорий входящих в состав земель общего пользования в части, определяющей производство работ в летний период , утвержденному Распоряжением Жилищного комитета Правительства Санкт-Петербурга от 31.03.2010 года №101-р с учетом опыта проведения подобных работ в предшествующие годы.

Перечень и регулярность выполнения видов работ по муниципальному контракту:

- Территории с усовершенствованным покрытием

Уборка мусора - ежедневно

Подметание – 2 раза в неделю

Помывка после зимнего периода -1 раз в сезон.

- Территория с неусовершенствованным покрытием

Уборка мусора - ежедневно

Подметание - 1 раз в неделю

- Территория с обустроенными газонами с высеянными газонными травами и клумбами с высаженными цветами

Уборка мусора - ежедневно

Уборка опавших листьев с газонов- с 16 по 30 апреля

Косьба газонов при высоте травы более 10 см- не менее 3 раз за сезон

Сгребание, погрузка и вывоз листьев - после покосов в течение 2-х дней

Очистка газонов от опавших листьев - 2 раза в неделю- сентябрь, октябрь

Погрузка и вывоз листьев - после покосов в течение 2-х дней

Полив травы при отсутствии дождей более 7 дней – не более 10 раз за сезон

Полив клумб при отсутствии дождей более 3 дней- 2 раза в неделю

- Территория, на которой расположены обочины и кюветы местных дорог (шириной 2-3 м с каждой стороны)

Уборка мусора - 2 раза в неделю

Косьба травы на обочинах при высоте более 15 см – не менее 2 раз за сезон

- Территория с естественным травяным покрытием

Уборка мусора - 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница)

6. Территория, на которой расположены контейнерные площадки:

Мытье контейнерных площадок- 1 раз в неделю

Очистка урн от мусора - 1 раз в 2 дня

Вывоз и размещение мусора - по мере наполняемости контейнеров,

предельный объем- 100 куб.метров за сезон

7.Ликвидация стихийных свалок с территории МО пос.Смолячково (полная очистка территории свалки, вывоз и размещение отходов) , за исключением территорий, определенных п.1 приложения № 1 (адресная программа уборки) .

Происходит на основании заявки ответственного лица Заказчика о наличии свалки, которая подлежит ликвидации в течение 3-х дней.

Предельный суммарный объем свалочных масс за период действия контракта- не более 100 куб.м.

8. Поддержание в рабочем и безаварийном, пригодном к использованию, состоянии оборудования, установленного в муниципальном парке, на детских игровых и спортивных площадках, бытовых контейнеров для мусора на контейнерных площадках, включающее в себя:

- регулярный (не реже 1 раза в 2 недели) осмотр оборудования и

составления дефектных ведомостей в случае фиксации его

повреждения;

- замену крепежа оборудования в случае его аварийности ;

- укрепление бетонных оснований детского и спортивного оборудования в

случае необходимости;

- замену песка в детских песочницах;

- частичную покраску детского и спортивного оборудования- не более

30% от общего числа элементов оборудования;

- покраску скамеек- не более половины от общего числа;

- покраску контейнеров для мусора 0,75 куб.м- 2 штук;

- ремонт (сварочные работы и покраска , укрепление бетонных оснований)

ограждений, в пределах 10% от общей протяженности.

Срок выполнения работ:
 - в случае обнаружения аварийности, влекущей угрозу жизни ребенка – в

течение 2- х дней со дня составления дефектной ведомости;

- в других случаях- в течение 10 дней со дня составления дефектной ведомости.

Приложение № 4

к муниципальному контракту

Нормативы

затрат на выполнение работ по уборке и санитарной очистке территории

Ниже приведены расценки в рублях за 1 кв.метр площади в месяц для групп 1- 6

приложения № 3 к муниципальному контракту ( Регламент работ по уборке и санитарной очистке территории).

| № п/п | Наименование (перечень) работ | Единица измерения | Предельный норматив Затрат (без НДС) рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласно п.1 | руб за кв.м/месс |  |
| 2 | Согласно п.2 | руб за кв.м/мес |  |
| 3 | Согдасно п.3 | руб за кв.м/мес |  |
| 4 | Согласно п.4 | руб за кв.м/мес |  |
| 5 | Согласно п.5 | руб за кв.м/мес |  |
| 6 | Согласно п.6 | руб за кв.м/мес |  |

Приложение № 5

к муниципальному контракту

Расчет

стоимости работ по уборке, санитарной очистке территории

и содержанию расположенного на ней оборудования

- Расчет стоимости работ по уборке территорий с учетом расценок видов работ по видам покрытий (из карточки площадей ) согласно п.2.1-2.6 приложения № 1 к муниципальному контракту (Адресная программа уборки и санитарной очистки территории)

(расценка* площадь* 6 мес)

| № п/п | Вид территория по пункту 2 | Расценка руб | Площадь Кв.м | Стоимость (без НДС) руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | территория 2.1 |  | 410 |  |
| 2 | территория 2.2 |  | 1300 |  |
| 3 | Территория 2.3 |  | 2290 |  |
| 4 | Территория 2.4 |  | 4044 |  |
| 5 | Территория 2.5 |  | 46500 |  |
| 6 | Территория 2.6 |  | 54 |  |
| Итого по уборке |  |  |  |
| НДС -18% |  |  |  |
| ИТОГО С НДС |  |  |  |

- Расчет стоимости работ по санитарной очистке, вывозу и размещению мусора с контейнеров, установленных на территориях п.1 и ликвидации стихийных свалок с территории поселка, не включенных в п.1.

Расчет производится на основании стоимости вывоза и размещения 1 куб.м бытовых отходов с установленных контейнеров, установленных в специализированной организации Курортного района СПб - ________руб/куб. м (без учета НДС)

При расчете работ по ликвидации стихийной свалки применяется повышающий коэффициент 1,5 для оплаты услуг по использованию механизированных погрузчиков и ручного труда при зачистке территории.

Таким образом, стоимость вывоза и размещения мусора по п.3.6 и 3.7 регламента определяется так:

_____________________________________________рублей.

- Расчет стоимости работ по п.8 приложения № 3 (Регламент работ по уборке, санитарной очистке территории и содержанию расположенного на ней оборудования)

Стоимость работ по настоящему пункту составляет ______________ рублей.

- Расчет полной стоимости всех регламентных работ по контракту (с учетом НДС) -

_____________________________________________________________ рублей.